会议时间：2020年10月11日星期日 晚上20：00

会议成员：**小组成员**：何伟斌 陈玉婕 何静 丁海智  
会议记录：丁海智

会议内容：

1. 再次确认需求
   1. 小组“教师园地——需求整理（0930）.docx”文件小组再次逐条的确认需求。
2. 组内评审线框图
   1. 小组成员陈玉婕展示绘制的线框图。
   2. 小组其他三位成员根据需求条目对线框图提出修改意见。
3. 确定接下来需要完成的任务并准备第一次的阶段性评审
   1. 根据会议上所提出的意见完善线框图。
   2. 准备好阶段性评审的PPT。
   3. 每位小组成员明确自己阶段性的成果，写好自己的博客。

任务分工：  
1、 整理录音和会议记录——丁海智  
2、 完善线框图——陈玉婕  
3、 阶段性评审PPT——何伟斌  
4、 技术学习——何伟斌 陈玉婕 何静 丁海智