会议时间：2020年9月27日星期日 下午21：10

会议成员：**小组成员**：何伟斌 陈玉婕 何静 丁海智  
会议记录：陈玉婕

会议内容：

1. 分析需求
   1. 根据甲方要求再次深入进行需求分析，详见“教师园地——需求整理（0927）.docx”文件。
   2. 需求分析存在不明确需求，需和甲方进一步确认，例如：

1. 教师的财政信息具体包括的内容。

1. 安排国庆假期的学习任务
   1. 10月4日—10月10日 技术学习，需定期在群中汇报自己的学习进度。
   2. 产品经理绘制线框图。
2. 安排会议的时间
   1. 暂定2020年9月29日星期二下午与谢波老师进行需求评审。
   2. 暂定国庆假期进行一次线上会议，会议内容未定。
   3. 暂定2020年10月11日星期日回顾需求，讨论线框图。

任务分工：  
1、 整理录音和会议记录——陈玉婕  
2、 找王老师确认需求——何静  
3、 整理需求文档——何伟斌  
4、 技术学习——何伟斌 陈玉婕 何静 丁海智